| 信息系统分析与设计课程设计  项目进度报告 |
| --- |
| 2025年 7月 1日 第1次 |
| 项目名称：手机课程安排系统 |
| 项目组名：白金之星 |
| 本阶段完成工作情况： 1. 完成系统需求说明（系统目标、核心功能）文档初稿。 2. 绘制业务流程模型 (Business Process Model) 草图并确定关键流程。 3. 建立概念数据模型 (Conceptual Data Model)，确认主要实体及关系。 4. 搭建 Git 代码仓库并完成团队成员分工。 5. 初步搭建 Spring Boot + Vue 开发环境。 |
| 遇到的问题及解决方案： 1. 开发环境在不同操作系统下配置差异较大，花费较多时间。 解决：编写了统一的环境搭建文档并上传到仓库。 |
| 下阶段工作计划： 1. 完成系统总体架构设计（前后端分离）与逻辑数据模型 (Logical Data Model)。 2. 绘制业务流程图、数据流图 (DataFlow Diagram) 正式版。 3. 制定详细开发计划与里程碑。 |
| 组长签名：周俊龙 |